**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.11.2022 г. № 127

станица Староджерелиевская

**Об утверждении муниципальной  программы администрации**

**муниципального образования Староджерелиевского сельского поселения** **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края**

**на 2023-2025 годы»**

В соответствии с [Бюджетным кодексом Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433), [Постановлениями Правительства Российской Федерации от](http://docs.cntd.ru/document/420390696)   [10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"](http://docs.cntd.ru/document/420391734), [постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края"](http://docs.cntd.ru/document/412304476), в целях реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, и направленных на развитие городской среды в муниципальном образовании Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края благоустройство муниципальных территорий общего пользования, а также других мероприятий, реализуемых в указанной сфере повышения качества жизни отдельных категорий населения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу администрации муниципального образования Староджерелиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Староджерелиевское сельское поселение Красноармейского района Краснодарского края на 2023-2025 годы» (Приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня его официального обнародования (опубликования), вступления в силу решения Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района «О бюджете поселения на 2023 год», предусматривающего соответствующее финансирование в 2023 году муниципальной программы Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Староджерелиевское сельское поселение Красноармейского района Краснодарского края на 2023-2025 годы».

Глава

Староджерелиевского

сельского поселения

Красноармейского района Л.Г. Миргородская

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Староджерелиевского

сельского поселения Красноармейского района

от 01.11.2022 г. № 127

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края**

**на 2023-2025 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края**

**на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным отношениям и благоустройству Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района | | | | |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены | | | | |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены | | | | |
| Цели муниципальной программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - организация искусственного освещения общественных территорий;  -создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства общественных территорий;  - совершенствование архитектурно художественного облика Староджерелиевского сельского поселения - выполнение озеленения общественных территорий. | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | - Повышения уровня благоустройства общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Староджерелиевского сельского поселения;  - обеспечение формирования единого облика Староджерелиевского сельского поселения;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Староджерелиевского сельского поселения. | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Целевой показатель | |
| 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 |
| 2 | Количества благоустроенных общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан | ед. | 0 | 1 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены.  Сроки реализации - 2023-2025 годы. | | | | |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 20 693,9 тысяч рублей, в том числе по годам:  2023 год — 10,0 тысяч рублей;  2024 год — 20 673,9 тысяч рублей;  2025 год — 10,0 тысяч рублей.  из них:  средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 20 663,9 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в  том числе по годам:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 10,0 тыс. рублей;  2024 год – 10,0 тыс. рублей;  2025 год – 10,0 тыс. рублей;  Внебюджетные источники 0,0 тыс.рублей | | | | |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Глава Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района. | | | | |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в**

**Староджерелиевском сельском поселение Красноармейского района**

Благоустройство общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения является одной из актуальных проблем, требующих

каждодневного внимания и эффективного решении и одним из приоритетных направлений развития Староджерелиевского сельского поселения, целью которого является повышения уровня качества жизни, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей сельского поселения.

Для решения данной проблемы, был проведен анализ существующего положения благоустройства территории поселения.

На территории Староджерелиевского сельского поселения насчитывается 5 общественных территорий, площадь 69 954 квадратных метров. В связи с ограниченностью бюджетных средств поселения, доля полностью благоустроенных общественных территорий равна нулю, так как ни одна из них не соответствует предъявляемым требованиям.

Благоустройство территорий общего пользования невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для отдыха граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства по формированию комфортной городской среды федерального уровня является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно

комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. Администрация Староджерелиевского сельского поселения разработала муниципальную программу с целью совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Староджерелиевского сельского поселения и создания комфортных условий отдыха населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства общественных территорий; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Староджерелиевского сельского поселения; улучшение эстетического состояния поселения.

Благоустройство общественных территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений. Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан.

* 1. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

В результате выполнения запланированных мероприятий программы 2023-2025 года ожидается достичь следующих показателей.

Все общественные территории будут благоустроены.

При этом ожидается активное участие граждан и организаций в проведение всех необходимых мероприятиях, направленных на достижение поставленных целей.

Но вместе с тем существуют и определенные риски при реализации программы:

1. Затруднение в определении очередности и приоритетности включения общественных территорий в план выполнения работ. Администрацией Староджерелиевского сельского поселения был разработан Порядок подачи заявок и рассмотрения их комиссией с четкими критериями отбора.

2. Проблема поиска подрядчиков и затягивание сроков выполнения работ. Соблюдение всех установленных сроков на каждом этапе. Повседневный контроль.

При выполнении всех мероприятий будет достигнута основная цель программы, а именно усовершенствована система комплексного благоустройства на территории Староджерелиевского сельского поселения и созданы комфортные условия отдыха населения.

* 1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Мероприятия программы будут реализовываться на протяжении 2023- 2025 года и включают в себя следующие этапы:

- до 15 сентября 2022 года - опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения на 2023- 2025 г.»;

- до 01 сентября 2022 года - разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на

2023 год, предусматривающего в том числе формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

- до 1 сентября 2022 года - разработка, утверждение и опубликование порядка и срока представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2023- 2025 г.г. общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023- 2025 г.г.;

- до 16 ноября 2022 года - утверждение муниципальной программы на 2023- 2025 годы;

- до 16 ноября 2022 года – подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц предложений по дизайн – проектам благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

- до 2023 года -  проведение конкурсных процедур по выбору подряд-чиков на выполнение работ по проектам общественных территорий, заключение договоров;

- до 31 декабря 2024 года -  завершение работ по благоустройству территорий;

- до 31 декабря 2024 года - подготовка отчетов по использованию бюджетных средств.

* 1. Состав основных мероприятий, а также показатели результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и адрес выполнения работ по благоустройству | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый (непосредственный) результат | | Основные направления реализации (заполняется после проведения и принятия заявок) | Связь с показателями программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1. **Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | |
| 1.Благоустройст во общественных территорий:  Станицы Староджерелиевской парк- станица Стародже, ул. елиевская, ул. Советская, 5/1. | Администрация | 2023 | 2025 | Благоустроенное место массового отдыха, комфортное для проведения времени | | Выполнение следующих видов работ:  В соответствии с проектом благоустройства. | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 1. **Повышение уровня вовлеченности заинтересованных**   **граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству**  **территории Староджерелиевского сельского поселения** | | | | | | | |
| 1.Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению граждан в проведение работ по благоустройству поселения  (трудовое участие) | Администрация | 2023 | 2025 | Активное участие граждан в формировании современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения | 1. Подготовка предложений.  2. Участие в обсуждении проекта Правил благоустройства Староджерелиевского сельского поселения. | | 1 Количества благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан  2. Количества благоустроенных общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан |
| 2.Проведение информационно-разъяснительной работы | Администрация | 2023 | 2025 | Участие в формировании комфортной городской среды на территории поселения всех жителей Староджерелиевского сельского поселения | 1. Подготовка и проведения собраний  2 Размещение программы и порядков на сайте администрации Староджерелиевского сельского поселения, в средствах массовой информации  3.Проведение публичных обсуждений программы, предложений, проектов и правил благоустройства | | 1. Количества благоустроенных общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан |

* 1. **Основные меры правового регулирования**

**в сфере благоустройства, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов**

Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации программы направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Староджерелиевского сельского поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года № 691 «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 2025 годы», Уставом Староджерелиевского сельского поселения.

1. **Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,**   
   **а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы**

В результате решения обозначенных задач будут достигнуты целевые показатели, согласно Перечня целевых показателей муниципальной программы Староджерелиевского сельского поселения.

**Перечень**

**целевых показателей муниципальной программы**

**Староджерелиевского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | | Значения показателей | |  |
| 01.01.  2023 | 31.12.  2025 | Наименование  программных  мероприятий |
|  |  |  | |  |  |  |
| Муниципальная программа Староджерлиевского сельского поселения «Формирования современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на 2023- 2025 г.г.» | | | | | | |
| 1 | 1. **«Благоустройство общественных территорий»** | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | | ед. | 1 | 2 | Выполнение работ по благоустройству |
| **1.2** | Количества благоустроенных общественных территорий, реализованных с финансовым участием граждан | | ед. | 0 | 1 | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению граждан в проведение работ по благоустройству поселения (финансовое участие), Проведение информационно-разъяснительной работы |
| 2.3 | Количества благоустроенных общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан | | ед. | 0 | 1 | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению граждан в проведение работ по благоустройству поселения (трудовое участие),  Проведение информационно-разъяснительной работы |

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, и основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирования современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на 2023- 2025 г.г.», исходя их задач, состоит из мероприятий направленных на финансовое и материально-техническое обеспечение содержание мест общего пользования в населенных пунктах поселения.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители участники (ГРБС) | Источник  финансирования | Расходы тыс.  2023-2025 г.г. | | |
| 1 | 2 | 3 | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения на 2023- 2025 г.г.»** | Администрация Староджерелиевского сельского, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | **Всего** | 10,00 | 20673,9 | 10,00 |
| Бюджет поселения | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Краевой бюджет | - | 20663,9 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) |  |  |  |
| **«Благоустройство общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения»** | Администрация Староджерлиевского сельского, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | **Всего** |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) |  |  |  |

**11. План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  контрольного события | Статус | Ответственный  исполнитель | Срок наступления контрольного события | | |
| 2023-20225 г.г. | | |
|  |  |  | 31.12.  2023 г. | 31.12.  2024 г. | 31.12.  2025 г. |
| Контрольное событие №2- благоустройство общественных территорий |  | Глава Староджерелиевского сельского поселения - глава администрации сельского поселения Л.Г. Миргородская |  |  |  |

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

**6. Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы (в случае использования налоговых и иных инструментов)**

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.

**7. Меры правого регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусматриваются.

**8. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

8.1. Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета поселения;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой

тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете поселения на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования средств бюджета поселения

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета поселения;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета поселения;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из бюджета поселения составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета поселения может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

8.5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,= 1.

8.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

8.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств бюджета поселения по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

6.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, ха-рактеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпл / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПМПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПМПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, = 1.

8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (муниципальных программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (муниципальных программ, основных мероприятий).

8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее**

**выполнением**

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы специалист по земельным отношениям, архитектор администрации Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и песет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий основных мероприятий;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

формирует и утверждает сетевой план-график реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы в целом;

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы направляет в администрацию поселения доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы;

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные области социальной сферы и экономики края (мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной программы).

Ежеквартально, до 25 числа, следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), координатор муниципальной программы представляет в администрацию поселения отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной программы в разрезе мероприятий. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Срок реализации муниципальной Программы: 2023-2025 годы.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется главой Староджерелиевского сельского поселения

Ведущий специалист

по земельным отношениям и благоустройству

Староджерелиевского сельского поселения

Красноармейского района Н.И. Малашенко

***Приложения к программе:***

**Приложение 1.** Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023- 2025 году, с перечнем видов работ.

**Приложение 2.** Размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий этой программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.

**Приложение 3**. Минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории.

**Приложение 4**. Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий, соответствующий перечню, установленному государственной программой субъекта Российской Федерации на 2022 год.

**Приложение 5.** Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий в размере, установленном субъектом Российской Федерации.

**Приложение 6.** Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ.

**Приложение 7.** Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2022 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории.

**Приложение 8.** Порядок условия о проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

на территории Староджерелиевского

сельского поселения на 2023- 2025 г.г..»,

утвержденной постановлением

администрации Староджерелиевского

сельского поселения

от 01.11.2022 г. № 127

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023- 2025 г.г. с перечнем видов работ, планируемых**

* **выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2023- 2025 г.г.**

**Общественные территории** - это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территорий), доступные и бесплатные

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование общественной территории** | | **Местонахождение** | **Площадь**  **(кв.м.)** | **Виды работ** |
|  | |
| 1 | Станица Староджерелиевская,  парк- станицы Староджерелиевской | | ул. Советская, 5/1 | 10 417 | 1. согласно проекта и мероприятий программы |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды на

территории Староджерелиевского

сельского поселения на 2023- 2025 г.г..»,

утвержденной постановлением

администрации Староджерелиевского

сельского поселения

от 01.11.2022 г. № 127

**Размер средств Староджерелиевского сельского поселения (с учетом предоставленной субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий этой программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  мероприятия | Источник  финансирования | Срок наступления контрольного события (дата) | | |
| 2023-2025 г.г. | | |
| 1 | 3 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения на 2023- 2025 г.г.»** | **Всего** | 10,0 | 20673,9 | 10,0 |
| Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Краевой бюджет | - | 20663,9 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

на территории Староджерелиевского

сельского поселения на 2023- 2025 г.г..»,

утвержденной постановлением

администрации Староджерелиевского

сельского поселения

от 01.11.2022 г. № 127

**Минимальный перечень работ по благоустройству**

**общественных территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории**

1.Ремонт тротуаров.

2. Обеспечение освещения общественных территорий.

3.Установка скамеек, урн.

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** | |
|  | **Скамья** | | |
| **1.1.** |  | | **Скамья со спинкой:**  длина скамейки - 2,085 м;  ширина - 770 мм;  высота - 975 мм. |
| **1.2** |  | | **Скамейка со спинкой**  Характеристика:  Высота (мм) не менее 850  Длина (мм) не менее 2100  Ширина (мм) не менее 550  Высота сиденья (мм) не менее 440 |
|  | **Урна** | | |
| **1.2.** |  | | **Урна уличная:**  высота - 570 мм;  ширина - 480 мм;  объем: 40 л. |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

на территории Староджерелиевского

сельского поселения на 2023- 2025 г.г..»,

утвержденной постановлением

администрации Староджерелиевского

сельского поселения

от 01.11.2022 г. № 127

**Дополнительный перечень**

**работ по благоустройству общественных территорий**

Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой);  
- обеспечение освещения общественных территорий;  
- установка, замена скамеек, урн для мусора.  
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству общественных территорий,   
- реконструкция, ремонт детской площадки;  
- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;  
- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;  
- иные виды работ.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

на территории Староджерелиевского

сельского поселения на 2023- 2025 г.г..»,

утвержденной постановлением

администрацииСтароджерелиевского

сельского поселения

от 01.11.2022 г. № 127

**Форма трудового участия**

**и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству**

**общественных территорий**

Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве общественной территории в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий может осуществляться в виде:

1. Выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (общественной территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), участия в субботниках;
2. Предоставления строительных материалов, техники и т.д.
3. Обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.
4. Решение о трудовом участии принимают жители сельского поселения.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

на территории Староджерелиевского

сельского поселения на 2023- 2025 г.г..»,

утвержденной постановлением

администрации Староджерелиевского

сельского поселения

от 01.11.2022 г. № 127

**Нормативная стоимость (единичных расценок) работ,**

**входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу администрации Староджерелиевского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения в 2022 г.**

Укрупненные показатели сметной стоимости

работ по благоустройству дворовых территорий

в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Стоимость в ценах 1 квартала 2022 года с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Установка скамеек.** | | |
|  | Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип "Лавка №2" на фундаменте | шт | 7523 |
|  | Установка бетонной скамьи на фундаменте | шт | 9300 - 9876 |
|  | Установка скамеек ж/б на грунт | шт | 6750 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 2. Установка урн.** | | |
|  | Установка металлической урны с устройством бетонных фундаментов | шт. | 2284-2913 |
|  | Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте | шт | 4000 - 5670 |
|  | Установка ж/б урны на грунт | шт | 3243 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 3. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).** | | |
|  | Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б толщиной 4 см | м2 | 1144 |
|  | Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой антисептированной бортовой доски | м2 | 717 |
|  | Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной бортовой доски. | м2 | 1015 |
|  | Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, установка бордюрного камня. | м2 | 1727 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 4. Установка качелей.** | | |
|  | Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской качели с резиновым сиденьем (4155) | шт. | 44222 |
|  | Сборка и установка качелей двойных | шт | 28850 – 29552 |
|  | Установка качалки-балансир (малая) | шт | 12990 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 5. Оборудование детской (игровой) площадки.** | | |
|  | Монтаж детского оборудования на спортивной площадке (Игровой комплекс "Ривьера"(5611); Песочный дворик с горкой "Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс (6171); качалка на пружине "Мотоцикл"(4112); качалка на пружине "Динозаврик"(4119); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель (4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья до 3 лет.) ( 4155+4969) – площадка 560м2 | комплект | 766343 |
|  | Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой стоек на бетонные фундаменты и сборке деревянных и пластиковых элементов | комплект | 90017 |
|  | Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Карелия", песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м | м2 | 2378 |
|  | Установка и сборка детского игрового комплекса «Фруктовый сад» 5101 производства 3t-group | комплект | 167112 |
|  | Установка карусели КАР-1.8 (Диком) | шт | 32766 |
|  | Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5, спортивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалки-балансира МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров Т-151, Т-121. | комплект | 585495 |
|  | Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки на пружине, скамейки | комплект | 240345 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой, качелей одинарных, песочницы, качалки на пружине, песочницы, лавочки 2 шт, урны | комплект | 98942 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса №25.1, беседки «Мини», качалки-балансира, качелей двойных, качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, рукохода «ГК Егоза». | комплект | 345797 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового комплекса «Идальго 6» | комплект | 234 388 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой площадки «Джунгли 7» | комплект | 128 220 |
|  | Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм, установка детского рукохода (Рукоход с брусьями №6705 «Мир Детям»), установка игрового комплекса (Детский игровой комплекс №5114 «Мир Детям»), установка карусели (Детская карусель №4192 «Мир Детям»), установка качалки-балансира (Качалка балансир средняя №4104 «Мир Детям»), установка качалки на пружине (Качалка на пружине «Самолет» №5111 «Мир Детям»), установка оборудования «Счеты на столбах» (Счеты на столбах от 1 года №4232 «Мир Детям»), установка качели (Качели на мет. стойках малые с жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»), установка песочницы (Песочница №4242 «Мир Детям») с заполнением песком, установка детского домика-беседки (Детский домик-беседка №4302 «Мир Детям») | комплект | 494503 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 6. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).** | | |
|  | Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15см механизированным способом | м2 | 407-463 |
|  | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | м2 | 1839 |
|  | Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой цветов и посевом трав | м2 | 760 |
|  | Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 530 |
|  | Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (клен) | шт | 6234 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%, Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений (типа ель обыкновенная) | м живой изгороди | 1651 |
|  | Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли до 75% | шт | 2400 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 7. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.** | | |
|  | Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов | м | 879 - 992 |
|  | Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с окраской | м | 823 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 8. Обрезка деревьев и кустов.** | | |
|  | Стрижка живых изгородей (легким кусторезом) | м2 развернутой поверхности кроны | 21 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 9. Удаление аварийных деревьев.** | | |
|  | Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. | шт. | 4190 |
|  | Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку | шт | 3677 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 10. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев** | | |
|  | Снос сараев с вывозкой мусора от разборки | 10м2 площади застройки | 6796 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 11. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.** | | |
|  | Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подготовка 10см с армированием | м2 | 658 |
|  |  |  |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

на территории Староджерелиевского

сельского поселения на 2023- 2025 г.г..»,

утвержденной постановлением

администрации Староджерелиевского

сельского поселения

от 01.11.2022 г. № 127

**Порядок разработки,**

**обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2023- 2025 г., содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории**

Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации муниципальной программы администрации Староджерелиевского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения на 2023- 2025 г. г.» и определяет порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проектов, условия и критерии внесения изменений в дизайн-проект дворовых территорий многоквартирных домов для формирования окончательного вида благоустройства территорий многоквартирных домов.

1. **Основные понятия, используемые в настоящем Порядке**

1.1. Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния общественной территории.

1.2. Заявка - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн - проектов общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку.

1.3. Участники программы - граждане Староджерелиевского сельского поселения.

**2. Разработка и утверждение дизайн- проектов**

* 1. Разработка дизайн - проектов в отношении общественных территорий, расположенных на территории Староджерелиевского сельского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и

санитарного содержания территорий Староджерелиевского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн - проектов в отношении общественных территорий, расположенных на территории Староджерелиевского сельского поселения, осуществляется администрацией Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района.

2.3. Разработка дизайн - проектов благоустройства общественной территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом исполнительной власти Краснодарского края.

2.4. Дизайн - проект включает в себя текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1. **Обсуждение и утверждение дизайн- проекта**

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественной территории, администрация Староджерелиевского сельского поселения уведомляет граждан сельского поселения, о готовности дизайн - проекта.

3.2. Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта благоустройства общественной территории, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в двух экземплярах.

**4. Порядок подачи заявки на участие**

**в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов**

4.1. Администрация Староджерелиевского сельского поселения готовит сообщение о проведении обсуждения с заинтересованными лицами дизайн- проектов общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения, которое подлежит размещению на официальном сайте Староджерелиевского сельского поселения.

4.2. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения подается в администрацию Староджерелиевского сельского

поселения в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора общественных территорий.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте администрации Староджерелиевского сельского поселения с заинтересованными лицами дизайн - проектов общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн - проектов общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.3. К заявке прилагаются следующие документы:

1) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности и без изменения проектно-сметной документации;

4.4. Общественная комиссия по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения на 2023- 2025 г.г..», утвержденной постановлением администрации Староджерелиевского сельского поселения и контроля за реализацией муниципальной программы (далее – Комиссия) рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн - проектов общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.5. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации Староджерелиевского сельского поселения и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн - проектов общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн - проект.

4.7. В случае признания обсуждения несостоявшимся, работы будут выполняться по ранее согласованному дизайн - проекту.

Приложение 1

к Порядку обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн- проектов

благоустройства общественных территорий,

включенных в муниципальную программу

администрации Староджерелиевского

сельского поселения «Формирование

современной комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

Староджерелиевского сельского

поселения на 2023- 2025 г.г.»

**ЗАЯВКА**

**на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн- проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу администрации Староджерелиевского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования Староджерелиевского сельского поселения**

**на 2023- 2025 г. г.»**

**Дата** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Куда**: администрация Староджерелиевского сельского поселения: 353830, станица Староджерелиевская, ул. Советская, 5/1.

**Наименование участника обсуждения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Местонахождение участника обсуждения** (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНН, ОГРН, КПП** (для юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер контактного телефона (факса)

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проектов общественных территорий Староджерелиевского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника отбора)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид работ, адрес общественной территории)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_\_ л.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, имя, отчество, подписавшего заявку)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу администрации Староджерелиевского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Староджерелиевского сельского поселения в 2023 г.» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данной заявки на включение общественной территории в муниципальную программу администрации Староджерелиевского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования Староджерелиевского сельского поселения на 2023- 2025 г. г.» до моего письменного отзыва данного согласия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(личная подпись) (расшифровка)

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды

на территории Староджерелиевского

сельского поселения на 2023 - 2025 г.г.»,

утвержденной постановлением

администрации Староджерелиевского

сельского поселения

от 01.11.2022 г. № 127

**Порядок условия о проведении мероприятий**

**по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Проведение работ по благоустройству общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения